## Slide 1: Scrum
Eine Vorgehensweise im Projektmanagement

## Slide 2: Agenda
Was ist Scrum?
Rollen
Sprint Planning
Task Board
Burn-Down-Chart
Definition of Done

## Slide 3: Was ist Scrum?
Projekt- / Produktmanagement
Vorgehensmodell
lean = schlank, d.h. ohne unnötige Bürokratie
empirisch = Lernen aus Erfahrungen
inkrementell =in kleinen Schritten
iterativ = wiederholend (in "Sprints")
Notes: Scrum ist einzuordnen im Bereich des Projekt- oder Produktmanagements.
Es handelt sich um ein Vorgehensmodell, das insbesondere bei der Entwicklung von Software-Projekten häufig eingesetzt wird.
Die Anfänge von Scrum gehen bis 1995 zurück. Richtig durchgesetzt hat es sich seit 2003.
Es wurde entworfen mit dem Gedanken von „Lean Production“ im Hinterkopf. Lean Production sollte (insbesondere im Automobilbereich) die Lagermenge und –zeiten reduzieren.
Ziele von Lean Production sind:
KVP: kontinuierlicher Verbesserungsprozess
Null-Fehler-Prinzip
Flussprinzip (Reduzierung von Lager- und Wartezeiten)
Pull-Prinzip: Produkte werden nicht von vorn in die Produktionskette geschoben, sondern die Geschwindigkeit vom Warenausgang her bestimmt
Die Eigenschaften von Scrum sollen sein:
Empirisch, d.h. aus Erfahrungen wird gelernt. Das gilt nicht nur für Fehler sondern auch für das Verständnis von Anforderungen und Kundenwünschen.
Inkrementell, d.h. es werden kleine aber funktionierende Schritte geliefert. Der Kunde kann mit jedem Mini-Ergebnis das Produkt verkaufen oder die Entwicklung einstellen.
Iterativ, d.h. die Vorgänge (später beschrieben) wiederholen sich sich in kurzen Abständen, bei Scrum typischerweise 2 Wochen.
Für das BOGY werden wir versuchen, jeden Tag eine lauffähige Version unseres Programms zu haben.

## Slide 4: Rollen
Vereinfachte Rollen im BOGY
Product Owner
Entwicklungsteam: ihr
Scrum Master
Kunde
Anwender: ihr
Management
Notes: Scrum definiert sechs Rollen. Ein Scrum Team besteht typischerweise aus fünf Personen. Für das BOGY ist dies zu viel – wir brauchen für ein kleines Projekt nicht so viele Rollen uns kommen mit zwei Rollen aus.
Scrum sieht nur die Rollen vor, die für die Softwareentwicklung erforderlich sind.
Andere Rollen, die ein Unternehmen benötigt, z.B. einen Geschäftsführer, sind nicht definiert. Solche Aufgaben müssen nach einem anderen Modell erledigt werden.
Der Product Owner wäre zuständig für den wirtschaftlichen Erfolg. Er muss die Entwickler so lenken, dass am Ende eines Sprints ein Produkt heraus kommt, das verkauft werden kann. Er vertritt die Interessen der Kunden, damit die Entwickler nicht selbst versuchen müssen, Kunden zu erreichen und Termine zu vereinbaren.
Der Scrum Master wäre verantwortlich, dass die Regeln von Scrum eingehalten werden. Er räumt außerdem Probleme aus dem Weg, die das Entwicklungsteam behindern, z.B. einen störenden Geschäftsführer.
Der Kunde würde das Produkt kaufen und das Geld bezahlen. Der Product Owner tut also gut daran, seine Kunden genau zu kennen.
Die Anwender nutzen das Produkt. In vielen Fällen sind die Anwender auch die Kunden. Es kann aber auch vorkommen, dass der Kunde eine Firma ist, die das Produkt dann erst wieder weiterverkauft.
Das Management ist verantwortlich für die Rahmenbedingungen, z.B. für die Entscheidung, dass nach Scrum gearbeitet wird.

## Slide 5: Sprint Planning
Was wird entwickelt?
  definiert vom Product Owner
  gemeinsames Verständnis für das Produkt entwickeln
Wie wird es umgesetzt?
  definiert vom Entwicklungsteam
  Aufteilung in kleine, konkrete Aufgaben
 Aufgaben übernehmen wir vom vorherigen BOGY
Notes: Das Sprint Planning ist ein Meeting, bei dem festgelegt wird, was während des nächsten Sprints, also in den nächsten zwei Wochen, erledigt werden sollte. Der Sprint wird also geplant.
Dieses Meeting dauert etwa einen Tag. Die Entwickler lernen dabei vom Product Owner, was das Produkt können soll.
Dabei gibt es größere Dinge („Product Backlog Items“, man könnte auch „Features“ sagen), die dann in kleinere Aufgaben („Tasks“) zerlegt werden.
Für das BOGY werden wir heute das Sprint Planning durchführen, so dass uns am Montag bereits viele kleine Aufgaben erwarten, die übersichtlich sind und leicht erledigt werden können.

## Slide 6: Taskboard
Story
ToDo
In Process
To Verify
Done
Tetris-Stein
malen
Notes: Die Aufgaben („Tasks“), die im Sprint Planning erstellt werden, kommen auf ein Taskboard.
Diese Tasks sind eigentlich jeweils einer Funktionalität oder „User Story“ zugeordnet. So kann man sich darauf konzentrieren, dass wenigstens immer eine ganze Funktionalität fertig wird.
Im BOGY verzichten wir jedoch auf User Stories, weil diese vom Umfang her so klein sind, dass wir uns ständig in die Quere kämen.
Unser Taskboard wird also vier Spalten haben und hat problemlos auf einer Pinwand Platz.
Die Aufgaben werden auf Moderationskärtchen aufgeschrieben und dann an die Wand geheftet. So ist jederzeit ersichtlich, in welchem Zustand sich das Projekt befindet.

## Slide 7: Taskboard
Tetris-Stein malen
Eingabe: Daten / Datenformat
Verarbeitung: ggf. technische Details, Lösungsidee
Ausgabe: Daten / Datenformat
Notes: Die Kärtchen können schon mit allerhand Details beschriftet werden.
Beispielsweise bietet sich eine Beschriftung nach dem EVA-Prinzip an.
EVA steht für Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe.
E: Welche Daten braucht eine Funktion, um korrekt arbeiten zu können? In welchem Format stehen die Eingangsdaten zur Verfügung, bzw. welches Format wäre gut geeignet (falls wir es uns aussuchen können)?
V: Wie werden die Daten verarbeitet? Gibt es da schon Ideen, Untersuchungen oder Festlegungen, die weiterhelfen?
A: Und welche Daten produziert die Funktion am Ende? In welchem Format sind diese dann verfügbar?

## Slide 8: Taskboard
Story
ToDo
In Process
To Verify
Done
Tetris-Stein
malen
Notes: Über die Zeit hinweg läuft ein Task durch mehrere Stufen:
Todo: die Aufgabe muss noch programmiert werden. Das ist natürlich der Ausgangspunkt.
In Process: ein Entwickler hat sich die Aufgabe geschnappt und arbeitet jetzt daran. Grundsätzlich darf sich jeder Entwickler jede Aufgabe nehmen, die er für sich geeignet hält. Wir glauben daran, dass jeder Entwickler sein bestmögliches tut und so viele Aufgaben wie möglich schnell und ordentlich abarbeitet.
To Verify: die Aufgabe ist erledigt, muss aber noch überprüft werden.
Done: die Aufgabe ist vollständig erledigt und überprüft. Die Definition of Done ist erfüllt (wird später noch erklärt). Es gibt keine bekannten Fehler mehr.
Wer sollte überprüfen, ob etwas korrekt erledigt wurde?
Der Entwickler, der eine Funktion programmiert hat, ist möglicherweise schon „betriebsblind“. Er weiß, was er programmiert hat und er weiß, wie er es bedienen muss.
Jemand anders, sei es ein zweiter Entwickler oder ein Tester, bedient das Programm bestimmt völlig anders oder hat eine andere Sicht darauf.
Die Überprüfung sollte daher von einem unabhängigen Dritten durchgeführt werden („Vier-Augen-Prinzip“).
Ähnlich funktioniert auch die Kassenprüfung in Vereinen: zwei Kassenprüfer überprüfen die Buchführung des Kassierers.

## Slide 9: Burndown Chart
TODOs
Zeit
20 (?)
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
10 (?)
ideal
real
Oops, wir haben was vergessen.
Notes: Ist die Anzahl der Aufgaben bekannt und sind die einzelnen Aufgaben hinreichend klein, so kann über die Zeit eine Gerade gezogen werden.
Im Normalfall würde die Kurve über eine Sprintdauer von 2 Wochen abfallen. Bei uns im BOGY eben nur über eine Woche, bzw. 4,5 Tage.
Am Ende jeden Tages tragen wir die Anzahl der übrigen Aufgaben ein. Dann können wir prüfen, ob wir noch im Plan liegen, oder ob wir uns mehr anstrengen müssen, Überstunden machen o.ä.
Die Kurve soll der Motivation der Entwickler dienen, um die zugesagte Funktionalität auch bis zum Ende eines Sprints zu liefern, d.h. ein verkaufbares Produkt zu haben.
Beim BOGY gehe ich davon aus, dass wir am Anfang etwas schneller sind, weil wir uns die kleinen und einfachen Aufgaben zuerst raussuchen.
Es kann durchaus sein, dass wir am Mittwoch feststellen, dass wir etwas Wichtiges vergessen haben, oder dass irgendwo Fehler auftreten, die vorher niemandem aufgefallen sind.
So müssen ggf. Aufgaben wieder zurückgestuft werden, wodurch die Kurve auch wieder ansteigen kann.
Dann legen wir uns nochmal richtig ins Zeug, damit es bis Freitag auch wirklich fertig wird.

## Slide 10: Definition of Done
Wann ist etwas fertig?
  programmiert
  getestet
  von den anderen verstanden
  im Github verfügbar
  dokumentiert
  … ggf. mehr
    rechtlich abgesichert / patentiert
    einem Review unterzogen / auf Clean Code geprüft
    auf Sicherheitslücken überprüft
Notes: Ein wichtiger Punkt ist die Definition of Done. Sie regelt, wann eine Aufgabe fertig ist.
Im ersten Augenblick sieht es so aus, als sei eine Aufgabe fertig, wenn der Entwickler sie programmiert hat.
Bei genauerem Hinsehen gibt es jedoch noch weitere Anforderungen:
Getestet: eine zweite Person hat die Funktion auf Richtigkeit (Fehlerfreiheit) und Vollständigkeit überprüft
Verstanden: es sollte nicht vorkommen, dass sich ein Entwickler unentbehrlich macht, indem er Code schreibt, den nur er später noch versteht. Das Verständnis soll im ganzen Team gegeben sein, damit Urlaubs- und Krankheitszeiten überbrückt werden kann, oder für den Fall, dass der Entwickler das Unternehmen verlässt.
In Github verfügbar: es nützt nichts, wenn ein Entwickler die Funktion nur bei sich auf dem Rechner verfügbar hat. Die Funktion muss an alle anderen Entwickler verteilt sein.
Dokumentiert: möglicherweise muss für Kunden ein Handbuch bereitgestellt werden oder die Bedienung muss auf einer Webseite beschrieben sein
In großen realen Projekten kommen da noch viele Aufgaben hinzu, die wir im BOGY allerdings nicht berücksichtigen. Wenigstens die ersten drei Punkte sollten wir aber auch ernst nehmen.

## Slide 11: Zusammenfassung
Was ist Scrum?
  Vorgehensmodell für Projektmanagement
  Eingesetzt bei Software-Entwicklung
Rollen
  Im BOGY: Entwickler, Anwender
Sprint Planning
  Was wird entwickelt?
  Wie könnte es umgesetzt werden?

## Slide 12: Zusammenfassung
Task Board
  Aufgabenübersicht und Status
  Todo  In Progress  To Verify  Done
Burn-Down-Chart
  Fortschritt und Motivation
Definition of Done
  Regeln zur Sicherstellung von Qualität

## Slide 13: Fragen